平乐县耕地后备资源调查评价项目

技术服务工作委托协议书

项目名称：平乐县耕地后备资源调查评价项目技术服务工作

甲    方：平乐县自然资源局

乙    方：广西中云土地规划设计有限公司

签订时间：2021年XX月XX日

平乐县耕地后备资源调查评价项目

技术服务工作委托协议书

甲方（委托方）：平乐县自然资源局

乙方（受托方）：广西中云土地规划设计有限公司

根据《广西壮族自自然资源厅办公室关于开展耕地后备资源调查评价有关工作的通知》(桂自然资办[2021]375号)文件要求，甲方委托乙方开展平乐县耕地后备资源调查评价项目技术服务工作（以下简称“调查评价工作”），甲、乙双方本着“平等、自愿、友好”的原则，达成如下协议：

- 一、甲方委托乙方的工作内容

（一）内业工作：根据自治区下发平乐县耕地后备资源调查评价图斑，结合生态保护红线、城镇开发边界、矿产资源规划和水源保护区，套合遥感影像，进行内业逐图斑核实调查评价图斑，并对图斑逐一进行宜耕性评价；

（二）外业调查工作：外业实地逐图斑调查，并通过广西自然资源调查云拍照，并进行土层厚度、PH值测定；

（三）调查评价成果编制并进行自检。

- 二、甲乙双方责任和义务

- （一）甲方责任和义务

1、做好调查评价项目工作过程中重大问题的协调工作，并派专人参与、协调和配合乙方开展项目工作；

2、收集提供调查评价工作所需的有关资料，配合做好相关部门的资料收集工作；

3、对有关成果进行审查，提出修改完善的具体意见;

4、足额、按时向乙方支付调查评价技术服务费。

（二）乙方责任和义务

1、成立专门的调查评价工作项目组，配备熟悉业务的专业技术骨干和相关技术人员，保障调查评价工作顺利开展；

2、做好基础资料的收集清单提交、告知甲方；

3、按时提交符合相关技术规程规范和区厅文件要求的平乐县耕地后备资源调查评价工作成果；

4、负责根据有关审查意见，按时做好成果的修改完善。

- 三、乙方提交成果内容

平乐县耕地后备资源调查评价工作成果，包括：

- 耕地后备资源调查评价数据库，arcgis格式；

- 耕地后备资源调查评价汇总表，excel格式；

- 耕地后备资源县级调查评价报告成果，word格式。

- 四、时间要求

（一）甲方应自本合同签订之日起5个工作日内向乙方提供工作所需的相关基础数据和资料。

（二）乙方应于2021年12月31日前向甲方提交符合相关技术要求的项目工作成果。如由于甲方未能提供工作所需的必要数据、资料导致项目不能按计划实施的，乙方提交成果的时间相应往后顺延。

（三）如遇不可抗力原因（如自然灾害、国家和自治区法律法规及政策调整等）导致项目不能按计划实施的，乙方提交成果的时间相应往后顺延。

- 五、调查评价工作技术服务费及支付方式

（一）甲方支付乙方调查评价工作技术服务费用为人民币玖万伍仟元整（¥95000.00）包干计费。若甲方需乙方做本次合同约定以外的其他工作的，应另行计费。上述款项甲方在项目成果通过自治区审核后15天内付清，甲方支付乙方编制技术服务费前，乙方需开具正式足额发票给甲方。

（二）款项直接汇入乙方指定的下列账户：

单位名称：广西中云土地规划设计有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁嘉宾路支行

银行账号：45050160466700000655

用    途：平乐县耕地后备资源调查评价项目工作技术服务费

- 六、成果的知识产权及保密

乙方依据本合同向甲方提供的项目成果，其产权属于甲方，乙方需在符合保密工作的条件下合法合规使用，未经甲方同意不能对外使用。

- 七、违约责任

（一）乙方对提供的调查评价工作成果质量负责，如成果因质量方面原因造成不能通过审核而发生返工的，返工的费用由乙方负责。

（二）非乙方责任造成返工的，返工的费用由甲方负责。

（三）若因乙方原因，致使其未能按照约定的期限提交工作成果的，每延期一天按调查技术服务费的千分之一扣减费用，直至成果提交完为止。

（四）甲方未能按照本合同的约定及时支付技术服务费用的，每延期一天按应付未付款的千分之一另行向乙方支付违约金，直至支付完拖欠的费用为止。

（五）任何一方不按约定履行本合同，给对方造成损失的，应赔偿相应损失。

- 八、附则

（一）本协议自签订之日起生效，双方履行完合同约定的义务后，本合同自行终止。

（二）本协议未尽事宜或有其他情况发生，双方可协商签订补充协议。

（三）本协议正本一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等效力。

甲方（盖章）：平乐县自然资源局

法定代表人（或授权代理人）：

地    址：

联系电话：

乙方（盖章）：广西中云土地规划设计有限公司

法定代表人（或授权代理人）：

地    址：南宁市青秀区双拥路30号

联系电话：

签订地点：广西桂林市平乐县

签订时间：2021年XX月XX日